Załącznik Nr 6 do SWZ

POSTANOWIENIA 	UMOWY nr ………../wzór/

zawarta w dniu ……………………. w Miliczu pomiędzy Technikum Leśnym w Miliczu,

ul. Kasztelańska 1, 56-300 Milicz, zwanym dalej "Zamawiającym"

NIP: .........................................................................................

reprezentowanym przez:

- ..............................................

zwany dalej Zamawiającym

a

firmą …………………………………………………………………………………

z siedzibą: .............................................................................

NIP / Regon ..........................................................................

reprezentowaną przez:

- ...................................................

- ...................................................

zwaną dalej Wykonawcą,

Umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym  w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej w dalszej części SWZ „ustawą Pzp” (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)

§ 1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Remont Auli dawnej Sali Balowej w Zabytkowym Pałacu Maltzanów obecnie Technikum Leśnym w Miliczu im. Prof. Władysława Jedlińskiego.

2. Szczegółowy zakres robót opisany został w SWZ, w tym w specyfikacji technicznej robót budowlanych i projekcie budowlanym.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń oraz będą korzystne dla Zamawiającego i z nim uzgodnione.

§ 2

Obowiązki zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet dokumentacji projektowej w wersji papierowej oraz dziennik budowy w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

  - Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót na zasadach określonych w § 6 niniejszej umowy.

  - Zamawiający dokona płatności za wykonane roboty zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

§ 3

Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni kadrę wykonawczą z wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem zgodnie z  ustawą o Ochronie zabytków i opieką nad zabytkami.( Art.  37 ustawy).

- Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zastosuje wyroby o należytych właściwościach użytkowych, wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych -również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem.

- Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty pozwalające na ocenę właściwości zastosowanych materiałów i urządzeń przed ich wbudowaniem, w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.

- Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia zapewni sprzęt spełniający wymagania norm technicznych.

- Wykonawca zapewni zabezpieczenie i utrzymanie porządku na placu budowy, oznakowanie na czas trwania robót oraz uprzątnięcie po zakończeniu robót przed odbiorem końcowym.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy z chwilą jego przejęcia.

- Wykonawca oświadcza, że przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 zł.

- Prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami wykonania i odbioru oraz z aktualnie obowiązującymi nomami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji; Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego podczas trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane zgodnie z  ustawą o Ochronie zabytków i opieką nad zabytkami. Art.  37c.  [Osoby uprawnione do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych. Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. Zmiana osoby, o której mowa  w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może odbywać się za aprobatą zamawiającego, wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 KC.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

- Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 120 dni od daty przekazania placu budowy.

- Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określony w ust. 1 uznaje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

## § 5

## Wartość umowy oraz zasady dokonywania rozliczeń

- Za realizację przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości:………………..................zł (słownie:…………………………………………………............................), w tym VAT …………..%, zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy z dnia ……. 2023 r. Wynagrodzenie netto: ……………………………. zł (słownie: ………………………………………………………….).

2. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wyliczona na podstawie kosztorysu powykonawczego jako iloczyn ilości odebranych robót budowlanych określonych w obmiarach sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

3. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych dodatkowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, a nie ujętych w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych i kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ustala się następujące podstawy wyliczenia wynagrodzenia za realizację tych robót:

a) jeżeli roboty nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego,

b) jeżeli nie można wycenić robót z zastosowaniem metody, o której mowa w ppkt. a) Wykonawca przedłoży do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud) dla województwa małopolskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana, ewentualnie materiały nietypowe według faktury ich zakupu, po akceptacji Zamawiającego.

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku ich braku- odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy.

d) Wykonawca dokona wyceny robót o których mowa w ust. 3 oraz przedstawi Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przed rozpoczęciem tych robót.

4. W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych w okolicznościach wskazanych w § 16 ust. 2.3 niniejszej umowy, koszt realizacji tych robót zostanie wyliczony na zasadach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

5. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty podpisania umowy, harmonogramu rzeczowo - terminowo wg wzoru przekazanego Wykonawcy przez Zamawiającego po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.

6. Cena podana w ofercie musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jak również w nich nieujęte, a bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa. Będą to między innymi koszty: wykonania czynności wynikających z pozwolenia Dolnoślaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków , zgodnie z zapisami § 1 niniejszej umowy, robót przygotowawczych, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna),  ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, wywozu materiałów z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, dozorowania budowy, sporządzenia projektu organizacji robót, doprowadzenie terenu budowy do stanu wyjściowego, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

## § 6

## Osoby reprezentujące Strony umowy

1.  W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Strony reprezentować będą:

Ze strony Zamawiającego:

- 	...................................................

telefon do kontaktu: ................................................... e-mail: ...................................................

Ze strony Wykonawcy:

-	...................................................

telefon do kontaktu: ...................................................  e-mail: ...................................................

2. Nadzór Inwestorski z ramienia Zamawiającego nad robotami przewidzianymi niniejszą umową  prowadził będzie:

a)  Pan/ Pani ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami oraz posiadający/a kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ..................................................................

b)  Pan/ Pani ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

posiadający/a kwalifikacje o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ..................................................................

Zakres uprawnień Inspektora Nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy – Prawo Budowlane.

3.   Kierownikiem budowy będzie: Pan/ Pani……………………………………………………………………………………………

posiadający/a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami oraz posiadający/a kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.)

telefon do kontaktu: ...................................................

e-mail: ..................................................................

4. Kierownikiem prac konserwatorskich i restauratorskich będzie: Pan/ Pani ……………………………………. posiadający/a kwalifikacje o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.)

telefon do kontaktu: ...................................................

§ 7

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej wystawianych w oparciu o protokoły odbioru robót częściowych oraz protokół odbioru końcowego robót.

- Faktury będą płatne w terminie 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego.

- Fakturę należy wystawić na następujące dane Zamawiającego:

Nabywca: ...............................................................................................................

- Płatność dokonana będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- W przypadku realizacji zamówienia z udziałem Podwykonawców, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia (płatności częściowe i płatność końcowa) za odebrane roboty jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. W szczególności będą to: kopie przelewów bankowych potwierdzających dokonanie płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, oświadczenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o nie zaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub przez Podwykonawców, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je podmiotów.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.

- Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót.

§ 8

Odbiory

- Strony przewidują dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu, odbiorów częściowych robót, odbioru końcowego robót oraz odbiorów gwarancyjnych.

- Odbiory będą przeprowadzane komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz przedstawicieli Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- Wykonawca jest zobowiązany zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

- Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od daty powiadomienia.

- W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbiory częściowe robót będą dokonywane w celu częściowych rozliczeń za wykonane roboty.

- Po zakończeniu części robót Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia niezbędne dokumenty oraz wyliczenie kosztów odbieranych robót. Komisyjny odbiór robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru wykonanych robót.

- Komisja po dokonaniu czynności odbioru sporządza Protokół Odbioru Częściowego Robót. Podpisany Protokół jest podstawą do dokonania płatności częściowej za wykonane roboty.

- Odbiór końcowy robót zostanie zorganizowany przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru wykonanych robót, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne, kosztorys powykonawczy oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. Koszt uzyskania tych dokumentów obciąża Wykonawcę.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad uniemożliwiających użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający przerwie czynności odbioru, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania niezbędnych robót związanych z usunięciem wad, uwzględniając ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy, to Zamawiający dokonuje odbioru przedmiot umowy i:

12.1. jeżeli jest możliwe usunięcie stwierdzonych wad, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w uzgodnionym przez Strony umowy terminie. Usunięcie wad Strony potwierdzają w podpisanym protokole. Jeżeli wady nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, to Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne, o których mowa w § 12 ust. 1 lit. c niniejszej umowy. W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych;

12.2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający obniża wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. Wartość, o którą zostanie obniżone wynagrodzenie ustali Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

13. Komisja po dokonaniu czynności odbioru sporządza Protokół Odbioru Końcowego Robót. Podpisany Protokół jest podstawą do dokonania ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy.

14. Przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone:

  - nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi;

  - nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości.

- Przeglądy gwarancyjne zostaną przeprowadzone komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Z przeprowadzonego przeglądu sporządza się protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje czynności przeglądu, Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne oraz technologiczne dotyczące usunięcia wady.

- Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Odbiory gwarancyjne zostaną przeprowadzone po przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w celu oceny wykonania robót związanych z usunięciem ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

## § 9

## Rękojmia i gwarancja

  - Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ...........miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robót.

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na każdy z elementów przedmiotu umowy na okres ………. miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru końcowego robót, zgodnie z warunkami przedstawionymi w ofercie. Jeżeli producenci urządzeń udzielili dłuższej gwarancji, wtedy obowiązuje gwarancja producenta.

  - Gwarancja obejmuje:

  - Przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji,

  - Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie zakończenia realizacji przedmiotu umowy, jak i powstałych w okresie gwarancji.

  - Gdyby w okresie gwarancyjnym pojawiły się usterki z powodu niskiej jakości robót, materiału lub wady ukrytej, Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt usunąć je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W takim przypadku okres gwarancji zostanie przedłużony o czas trwania naprawy.

  - W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w zakreślonym mu terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

  - Udzielone gwarancja i rękojmia jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

## § 10

## Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania przedmiotu umowy,

  - jeżeli Wykonawca wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy,

  - na zasadach określonych w art. 456 ustawy Pzp.

- Wykonawca może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

- Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach stanowiących podstawę odstąpienia.

- Odstąpienie od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w terminie 14 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółową inwentaryzację robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

  - Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca, najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

## § 11

## Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………………..

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………... za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności odbioru końcowego robót lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego netto, określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ……….... za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- w przypadku stwierdzenia, że do świadczenia usług w ramach niniejszej umowy nie są zatrudnione osoby na podstawie stosunku pracy na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

- z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za każdy dzień zwłoki w zapłacie,

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

- z tytułu braku zmiany zawartej przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wskazanego przez Zamawiającego w § 12  umowy w wysokości 500,00 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………

- Strony uzgadniają, że kary umowne przewidziane w umowie naliczane będą niezależnie od siebie, a Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. W przypadku naliczenia przez Zamawiającego kar umownych, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę stanowiącą równowartość tych kar i tak pomniejszoną kwotę wynagrodzenia wypłaci Wykonawcy.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, czyli kwotę ………..

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 12

Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Przewiduje się możliwość dokonania zmian do umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp , z powodu okoliczności, których wystąpienie stało się niezależne od wykonawcy bądź zamawiającego.

§ 13

Postanowienia końcowe

- Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

1. Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

2. SWZ, projekt budowlany remontu auli

# ZAMAWIAJĄCY	WYKONAWCA